Załącznik nr 1

........................................	                                                        	            	        ..................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                	           miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

dot. zaprojektowania i budowy wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego wraz z dostawą urządzeń wchodzących w skład przyrządu

W odpowiedzi na ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki (postępowanie nr IO/ZN/1/2016) ofertę składa:………………………………………………………….…………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

- Oferujemy realizację niniejszego zamówienia za :

Cena oferty brutto  ……………………………………………….…….zł  (słownie:………………………………….…………….............................................................................),

w tym podatek VAT……………………………… zł, wartość netto …………………………………..zł.

Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszt zaprojektowania i wykonania przyrządu, koszt wszystkich urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem, koszty wszelkich opracowań, dokumentacji i materiałów, a także koszt udzielenia licencji i przeniesienia praw zależnych do oprogramowania informatycznego oraz przeniesienia autorskich prawa majątkowych i prawa zależnych do utworów, koszty zapakowania i transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy, koszty przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, koszty montażu, koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty udziału Wykonawcy w testach eksploatacyjnych oraz koszty przeprowadzenia szkolenia..

- Oferujemy realizację zamówienia w terminie:

- Etap I - w terminie  ……………..tygodni od dnia podpisania umowy

(maksymalny termin: 8 tygodni, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania krótszego terminu niż 5 tygodni);

- Etap II - do dnia 7 sierpnia 2016r;

- Etap III – do dnia 15 października 2016r.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: .......................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:  ….………………………………………………….……………….

(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

- Dane Kontaktowe Wykonawcy:

Internet : http:// ..........................., E-mail ...................@...................,  Tel:........................., Fax: ................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ....................................................................................

.................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

........................................	                                                        	            	        ..............................

pieczątka Wykonawcy                                                                                	           miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego wraz z dostawą urządzeń wchodzących w skład przyrządu dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZN/1/2016) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiada wiedzę i doświadczenie - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu przyrządu badawczego podwodnego;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi wykonanie zamówienia;

- posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającą wykonanie zamówienia.

..........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

........................................	                                                        	            	        ..............................

pieczątka Wykonawcy                                                                                	           miejscowość i data

WYKAZ GŁÓWNYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 1 zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu przyrządu badawczego podwodnego.

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Opis przedmiotu zamówienia | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

* Należy dołączyć dowody, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

UMOWA nr ............. 2016 – PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, posiadającym NIP 5851004839, zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ........................................................................................................

zarejestrowanym  w .............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie IO/ZN/1/2016 przeprowadzone na podstawie art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96, poz. 615, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

- Niniejsze zamówienie jest finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. ”Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen)” nr UMO-2015/17/B/NZ8/02473.

- Przyrząd będący przedmiotem niniejszej umowy będzie używany w trakcie badań rozmieszczenia przestrzennego makrofitobentosu w aspekcie zmiennych parametrów środowiskowych (rodzaj podłoża, głębokość, zasolenie i temperatura wody, warunki oświetleniowe).

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego wraz z dostawą urządzeń wchodzących w skład przyrządu.

- Wykonawca gwarantuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą z dnia ………… r. oraz wymaganiami Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia ……….r. wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich elementów zamówienia zgodnie z przygotowanym przez siebie szczegółowym harmonogramem prac, w trzech Etapach:

- Etap I- zaprojektowanie i budowa prototypowego wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego podwodnego z systemem kamer wraz z dostawą niezbędnych urządzeń - w terminie do ……………..od dnia podpisania umowy;

- Etap II- Dostawa i montaż miernika CTD+Tu -  do dnia 7 sierpnia 2016r;

- Etap III- Dostawa miernika prądów do wielofunkcyjnego przyrządu naukowego wraz z ramą – do dnia 15 października 2016r.

- W skład przyrządu będą wchodzić:

- Część podwodna:

- Kamera wizyjna IP z zapisem obrazu Full HD do podglądu online w miejscu pomiarów,

- Kamera wizyjna/aparat fotograficzny wysokiej rozdzielczości do rejestracji zdjęć w miejscu pomiarów,

- Kamera fotogrametryczna z modułem laserowym,

- Oświetlenie,

- Czujnik ciśnienia,

- Echosonda,

- Czujnik oświetlenia LI- COR (własność IOPAN),

- Miernik CTD+Tu,

- Kompas,

- Akustyczny doplerowski miernik prądów wraz z ramą,

- Rama nośna,

- Kablolina,

- Część nawodna:

- Bęben ręczny do zwijania kabloliny wraz ze sleepringiem,

- GPS,

- Czujnik referencyjny i pomiarowy LI-COR (własność IOPAN),

- Pozostałe elementy:

- Główny kontroler systemów wraz z oprogramowaniem informatycznym,

- Dodatkowy nośnik zapisu,

- Skrzynia transportowa.

- Wykonawca oświadcza, iż przyrząd będzie umożliwiał pracę z niewielkiej jednostki pływającej.

- Wykonawca oświadcza, iż przyrząd będący przedmiotem zamówienia będzie zdolny do połączenia danych uzyskanych z wbudowanych kamer podwodnych, czujników parametrów optycznych i fizycznych wody w strefie przydennej oraz równocześnie rejestrowanych danych hydroakustycznych dna i łąk podwodnych na nim rosnących.

- Minimalne parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr …. do umowy „Wykaz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym integralną część umowy.

- Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia będą ze sobą kompatybilne oraz będą umożliwiać pełne wykorzystanie oferowanego sprzętu. Oznacza to m.in., iż główny kontroler systemów będzie spełniać takie wymagania sprzętowe, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu prototypowego, poszczególnych jego elementów (w tym w szczególności czujników i kamer) oraz oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich elementów zamówienia (miejsce realizacji zamówienia) do siedziby Zamawiającego w Sopocie: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

- Wykonawca na bieżąco uzgadniać będzie z Zamawiającym wszystkie istotne elementy przedmiotu umowy, w tym w szczególności kształt i wielkość ramy nośnej.

§ 3

Etap I – zaprojektowanie i budowa prototypowego wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego podwodnego z systemem kamer wraz z dostawą niezbędnych urządzeń

- Etap I - zaprojektowanie i budowa prototypowego wielofunkcyjnego przyrządu naukowego do pomiarów środowiska morskiego podwodnego z systemem kamer wraz z dostawą niezbędnych urządzeń - obejmuje następujące zadania:

- Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu prac wraz z opisem technicznym proponowanych rozwiązań w terminie tygodnia od dnia podpisania umowy,

- Opracowanie założeń i schematu przyrządu pomiarowego oraz koncepcji integracji kamer i czujników, w tym czujnika CTD+Tu, określające sposób komunikacji i integracji poszczególnych elementów z układem przyrządu,

- Opracowanie systemu i oprogramowania do komunikacji, integracji i zapisu danych oraz ich wizualizacji z poszczególnych elementów przyrządu tj. kamer i czujników,

- Wykonanie przyrządu pomiarowego podwodnego wraz z montażem kamer i systemem sterującym oraz systemem do akwizycji danych,

- Wykonanie oprogramowania informatycznego do integracji wszystkich danych z pomiarów, wraz z obrazem, i zainstalowanie go na głównym kontrolerze systemów,

- Wykonanie integracji wszystkich podzespołów na głównym kontrolerze systemów, w tym integracja czujnika referencyjnego i pomiarowego LI-COR, dostarczonych przez Zamawiającego, z systemem pomiarowym oraz wprowadzenie danych do systemu akwizycji i wizualizacji,

- Opracowanie instrukcji obsługi wykonanych systemów,

- Dostarczenie przyrządu do siedziby Zamawiającego,

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich opracowań, dokumentów, instrukcji obsługi, gwarancji, wersji instalacyjnej oprogramowania oraz licencji przewidzianych w ramach Etapu I,

- Przeprowadzenie testów eksploatacyjnych wg dostarczonego przez Wykonawcę harmonogramu testów w warunkach morskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji wykonanego prototypowego wielofunkcyjnego przyrządu naukowego i jego systemu operacyjnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji Etapu I Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumenty gwarancji poszczególnych urządzeń lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego,

- dokumentację i instrukcje obsługi wykonanych systemów w języku polskim oraz wszystkich zainstalowanych urządzeń w języku polskim lub angielskim,

- płytę CD zawierającą wersję instalacyjną oprogramowania informatycznego (programu komputerowego) dedykowanego do przedmiotowego zamówienia (niezależnie od obowiązku zainstalowania ww. oprogramowania na głównym kontrolerze systemów),

- wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli są wymagane,

- wszelkie inne dokumenty, opracowania, projekty przewidziane do sporządzenia przez Wykonawcę w ramach Etapu I, w tym w szczególności: harmonogram prac wraz z opisem technicznym proponowanych rozwiązań, założenia i schemat przyrządu podwodnego oraz koncepcję integracji kamer i czujników, w tym czujnika CTD+Tu, projekt techniczny i wykonawczy przedmiotu zamówienia, projekt techniczno-wykonawczy oprogramowania sterującego systemem pomiarowym, projekt i harmonogram testów systemów oraz oprogramowania sterującego, dokumentację odstępstw od projektu, jeśli zostanie sporządzona.

- Etap I przewiduje wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia niezastrzeżonych do wykonania w Etapie II lub III zamówienia.

- Wszystkie prace Wykonawca wykona z własnych materiałów i urządzeń (z wyjątkiem czujników LI- COR, które dostarczone będą przez Zamawiającego).

- Wszystkie urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, podlegające montażowi muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

- Wszystkie przyłącza do obudów i tory kablowe muszą spełniać wymagania wodoszczelności w warunkach morskich oraz być zgodne ze standardem połączeń stosowanym w czujnikach pomiarowych i innych urządzeniach zainstalowanych w ramach przyrządu pomiarowego.

- Wykonawca dokona montażu zakupionych przez siebie i dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie gwarancje producentów dostarczonych przez siebie urządzeń wraz z harmonogramem ewentualnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta w okresie gwarancyjnym.

- Wynikiem wykonanych prac etapu I będzie przyrząd pomiarowy podwodny wraz z systemem kamer i kontrolerem systemów oraz oprogramowaniem, gotowy do pracy.

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny przy pierwszym uruchomieniu urządzenia pomiarowego podwodnego na wodach Zatoki Puckiej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym pierwszym uruchomieniu przyrządu w terminie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym uruchomieniem.

- Zakończenie Etapu I zostanie potwierdzone protokołem odbioru Etapu I, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 4

Etap II – Dostawa i montaż miernika CTD+Tu

- Etap II – Dostawa i montaż miernika CTD+Tu - obejmuje następujące zadania:

- Dostawa miernika CTD +Tu,

- Montaż urządzenia do ramy wielofunkcyjnego przyrządu naukowego w sposób umożliwiający jego odłączenie i pracę autonomiczną w razie potrzeby oraz jego integracja,

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich opracowań, dokumentów, instrukcji obsługi, gwarancji,  przewidzianych w ramach Etapu II,

- Przeszkolenie wskazanych przez IOPAN pracowników w zakresie podłączania i obsługi miernika CTD +Tu w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji Etapu II Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokument gwarancji miernika CTD +Tu lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego,

- dokumentację i instrukcję obsługi miernika CTD +Tu w języku polskim lub angielskim,

- wszelkie inne dokumenty, opracowania, projekty przewidziane do sporządzenia przez Wykonawcę w ramach Etapu II.

- Miernik CTD-Tu dostarczany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca dokona montażu miernika CTD+Tu w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji producenta miernika wraz z harmonogramem ewentualnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta w okresie gwarancyjnym.

- Wynikiem Etapu II będzie w pełni działający miernik CTD +Tu współpracujący z przyrządem pomiarowego podwodnego.

- Zakończenie Etapu II zostanie potwierdzone protokołem odbioru Etapu II, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 5

Etap III – Dostawa miernika prądów do wielofunkcyjnego przyrządu naukowego wraz z ramą

- Etap III - Dostawa miernika prądów do wielofunkcyjnego przyrządu naukowego wraz z ramą - obejmuje następujące zadania:

- Zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznej ramy do montażu miernika,

- Dostawa miernika prądów wraz z wykonaną przez Wykonawcę ramą,

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich opracowań, dokumentów, instrukcji obsługi oraz gwarancji,  przewidzianych w ramach Etapu III.

- Przeszkolenie wskazanych przez IOPAN pracowników w zakresie obsługi miernika prądów oraz jego montażu na ramie w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W ramach realizacji Etapu II Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokument gwarancji miernika prądów lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego,

- dokumentację i instrukcję obsługi miernika prądów w języku polskim lub angielskim,

- wszelkie inne dokumenty, opracowania, projekty przewidziane do sporządzenia przez Wykonawcę w ramach Etapu III, w tym w szczególności projekt techniczno-wykonawczy ramy przeznaczonej do montażu miernika prądu.

- Miernik prądów dostarczany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca wykona ramę umożliwiającą montaż miernika prądów w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji producenta miernika prądów wraz z harmonogramem ewentualnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta w okresie gwarancyjnym.

- Wynikiem Etapu III będzie niezależny system do montażu i deponowania na dnie miernika prądów wraz z miernikiem.

- Zakończenie Etapu III zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę …………….zł (słownie : .........................................), w tym podatek VAT: ……….zł (słownie: ……………………0/100), wartość netto: ……………………zł (słownie: ………….. 00/100 ).

- Płatność wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu każdego etapu, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w wysokości:

- Etap I – 50 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Etap II – 25 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

- Etap III – 25 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszt zaprojektowania i wykonania przyrządu, koszt wszystkich urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem, koszty wszelkich opracowań, dokumentacji i materiałów, koszty zapakowania i transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy, koszty przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, koszty montażu, koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty udziału Wykonawcy w testach eksploatacyjnych oraz koszty przeprowadzenia szkolenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie licencji i przeniesienie praw zależnych do oprogramowania informatycznego (program komputerowy) dedykowanego do przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, które powstaną w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca gwarantuje całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia i wszystkich wchodzących w jego skład usług w ramach tego wynagrodzenia.

- Strony postanawiają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur doręczonych Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie. Wykonawca określi na fakturze przedmiot zamówienia zgodny z nazwą postępowania oraz etap, którego faktura dotyczy.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy: .............................................................................w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz po podpisaniu protokołu odbioru danego etapu bez zastrzeżeń.

- Warunkiem dokonania płatności będzie wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w ramach danego Etapu oraz podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego Etapu.

§ 7

Odbiory

- Poszczególne Etapy będą odbierane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu.

- Dniem wykonania umowy jest dzień zaakceptowania i podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, co może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego kolejnych Etapów prac, potwierdzonych podpisaniem protokołów odbioru Etapów oraz po pozytywnym przeprowadzeniu wszystkich testów eksploatacyjnych i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W przypadku niepomyślnych testów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do dokonania stosowanych poprawek.

- Po wykonaniu poprawek, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego wykonania testów eksploatacyjnych.

- Po dokonaniu poprawek i pomyślnym przeprowadzeniu ponownych testów eksploatacyjnych Wykonawca dostarczy dokumentację odstępstw od projektu.

§ 8

Prawa autorskie i majątkowe

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość przysługujących mu praw majątkowych w zakresie następujących opracowań:

- harmonogram prac wraz z opisem technicznym proponowanych rozwiązań;

- założenia i schemat przyrządu podwodnego oraz koncepcję integracji kamer i czujników, w tym czujnika CTD+Tu

- projekt techniczny i wykonawczy przedmiotu zamówienia;

- projekt techniczno-wykonawczy oprogramowania sterującego systemem pomiarowym

- projekt i harmonogram testów systemów oraz oprogramowania sterującego;

- instrukcje obsługi zaprojektowanych i wykonanych systemów;

- projekt techniczno-wykonawczy ramy przeznaczonej do montażu miernika prądu;

- dokumentację odstępstw od projektu;

- zwanych dalej łącznie Utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakie powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

- W zakresie w jakim rezultatem wykonania nie będą utwory, należy stosować wprost przepisy kodeksu cywilnego o Umowie o dzieło. W takim przypadku poniższe postanowienia należy stosować odpowiednio, a w miejsce przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowe przeniesienie własności dzieła.

- Przeniesienie praw do Utworów (lub własności dzieła w rozumieniu przepisów KC) nastąpi bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej w umowie.

- Podpisanie protokołu odbioru dla poszczególnego Etapu jest równoznaczne z przeniesieniem praw do utworów wytworzonych w ramach tych Etapów.

- Wykonawca udziela bezwarunkowej oraz nieodwoływalnej zgody na korzystanie z praw zależnych do utworów (opracowań utworu w rozumieniu art. 2 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych).

- Wykonawca gwarantuje nabycie autorskich praw majątkowych oraz uzyskanie zgód i zezwoleń od osób trzecich w zakresie umożliwiającym pełna realizację niniejszej Umowy.

- Przeniesienie praw majątkowych do utworów następuje na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internet), jak i na serwerach;

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na dyskach audio, techniką cyfrową, zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym internet), jak i przesyłu pomiędzy sieciami komputerowymi;

- prawo do obrotu w kraju i zagranica;

- wprowadzenie na własny użytek do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu;

- wykorzystanie do celów promocyjnych;

- prezentacji utworu wykonania całościowego lub częściowego na lub z okazji targów, wystaw, festiwali;

- wprowadzania do obrotu za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, serwer, wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych, sieci kablowych, w tym systemach typu VOD, typu itunes, apple TV;

- transmisji wymaganej do udostępnienia za pomocą technik przesyłu przewodowych albo bezprzewodowych za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych, sieci kablowych i za pośrednictwem systemu wszelkich systemów, w tym typu DSL, ADSL, WIFI, WLAN, WAN, LAN, 3G, EDGE, GPRS, WIMAX, itd. (przewodowego i bezprzewodowego)

- przesyłania w sieciach informatycznych i teleinformatycznych w tym również, lecz nie wyłącznie w sieci Internet, Intranet, Ethernet;

- wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników na których utwory utrwalono;

- w nieograniczonym czasie (godzinie, roku) i przestrzeni, nieograniczonym czasie przesyłu, nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

- Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu pól eksploatacji lub przeniesienia praw majątkowych do utworów na nowych polach eksploatacji. Wynagrodzenie z tego tytułu, za każde nowe pole eksploatacji lub każde nowe rozszerzenie pól eksploatacji wyniesie 100 PLN (słownie: sto złotych), przy czym w przypadku wielokrotnego rozszerzenia nie przekroczy ono 1000 PLN(słownie: tysiąc złotych).

- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z Utworów lub jego fragmentów oraz innych materiałów powstałych z jego udziałem bez zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

- Zamawiający może swobodnie dokonać wszelkiej niezbędnej ingerencji w utworach.

- Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający nabywa pełną i nieograniczoną swobodę w rozporządzaniu prawami majątkowymi do utworów.

- Wykonawca udziela na czas nieoznaczony bez prawa wypowiedzenia wyłącznej licencji do oprogramowania informatycznego (programu komputerowego) dedykowanego do przedmiotu zamówienia, w tym do kodu źródłowego, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach CD, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internet), jak i na serwerach;

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na dyskach audio, techniką cyfrową, zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym internet), jak i przesyłu pomiędzy sieciami komputerowymi;

- prawo do obrotu w kraju i zagranica;

- wprowadzenie na własny użytek do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu;

- wykorzystanie do celów promocyjnych;

- prezentacji utworu wykonania całościowego lub częściowego na lub z okazji targów, wystaw , festiwali, konferencji itp.;

- wprowadzania do obrotu za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, serwer, wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych, sieci kablowych, w tym systemach typu VOD, typu itunes, apple TV;

- transmisji wymaganej do udostępnienia za pomocą technik przesyłu przewodowych albo bezprzewodowych za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych, sieci kablowych i za pośrednictwem systemu wszelkich systemów, w tym typu DSL, ADSL, WIFI,WLAN,WAN,LAN,3G, EDGE,GPRS, WIMAX, itd. (przewodowego i bezprzewodowego)

- przesyłania w sieciach informatycznych i teleinformatycznych w tym również, lecz nie wyłącznie w sieci Internet, Intranet, Ethernet;

- wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników na których utwory utrwalono;

- w nieograniczonym czasie (godzinie, roku) i przestrzeni, nieograniczonym czasie przesyłu, nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

- Podpisanie protokołu odbioru dla Etapu I jest równoznaczne z udzieleniem licencji do oprogramowania informatycznego (programu komputerowego) dedykowanego do przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający może dokonywać na własny użytek wszelkiej niezbędnej ingerencji w oprogramowaniu informatycznym (w tym w kodzie źródłowym).

- Wykonawca udziela bezwarunkowej i nie odwoływalnej zgody na korzystanie z praw zależnych do oprogramowania informatycznego (opracowań utworu w rozumieniu art. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych).

- Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje się do rozszerzenia zakresu pól eksploatacji lub udzielenia licencji  na nowe pola eksploatacji na życzenie Zamawiającego. Wynagrodzenie z tego tytułu, za każde nowe pole eksploatacji lub każde nowe rozszerzenie pól eksploatacji wyniesie 100 PLN (słownie: sto złotych), przy czym w przypadku wielokrotnego rozszerzenie nie przekroczy ono 1000 PLN(słownie: tysiąc złotych).

§ 9

Podwykonawcy

    - W przypadku wykonywania umowy za pomocą Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, w której wskazany zostanie zakres powierzonych prac.

    - Podzlecanie prac przez Wykonawcę Podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego,  i o ile nie zmieni to warunków Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki wraz z Załącznikami.

    - Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 10

Gwarancja i serwis

- Wraz z oddaniem Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. wraz z wykonaniem wszystkich Etapów, o których mowa w Umowie, oraz podpisaniem końcowego protokołu odbioru Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na działanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę systemów i zapewnia bezpłatne usługi serwisowe na zasadach określonych poniżej.

- Wykonawca dokona montażu zakupionych przez siebie i dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie gwarancje producentów dostarczonych przez siebie urządzeń wraz z harmonogramem ewentualnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta w okresie  gwarancyjnym.

- Wykonawca może zlecić wykonywanie usług serwisowych innemu podmiotowi po jego wcześniejszej wyraźnej akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne.

- W przypadku wystąpienia lub ujawnienia się wad w systemach Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do  naprawy gwarancyjnej w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przekazanego pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i  usunąć zaistniałą wadę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.

- W szczególnych przypadkach, Strony mogą uzgodnić inny termin usunięcia wady niż określony w ust. 5.

- Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wykonawca do niezbędnego minimum ograniczy czas konserwacji lub naprawy.

- Jeżeli Wykonawca pomimo prawidłowego poinformowania przez Zamawiającego odmówi usunięcia wady w terminie określonym w ust. 5 lub terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o wszelkich wadach i usterkach w ciągu 3 dni roboczych od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy systemów.

- W przypadku zbiegu uprawnień wynikających z serwisu gwarancyjnego z gwarancjami na poszczególne jego elementy (w szczególności w przypadku udzielenia gwarancji na sprzęt lub oprogramowanie przez ich producentów), ich wybór należy do Zamawiającego.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dla umowy o dzieło.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy za dany Etap za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

- 0,2 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy za Etap I za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przyrządu pomiarowego stwierdzonych przy lub po odbiorze Etapu I, w tym w okresie rękojmi za wady i/ lub gwarancji jakości  - w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

- 0,1 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy za Etap II za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad miernika CTD+Tu stwierdzonych przy lub po odbiorze Etapu II, w tym w okresie rękojmi za wady i/ lub gwarancji jakości  - w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad

- 0,1 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy za Etap III za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad miernika prądów stwierdzonych przy lub po odbiorze Etapu III, w tym w okresie rękojmi za wady i/ lub gwarancji jakości  - w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad

- 20 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 12 ust. 2 i 3.

- 20 % wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy winny być zapłacone nie później niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Umowy, jak również Etapu lub poszczególnych prac tak dalece, że umówiony termin realizacji jest zagrożony, lub wykonuje je w sposób nienależyty pomimo otrzymania od Zamawiającego wezwania do należytego wykonania umowy, Zamawiający może według swojego wyboru, bez wyznaczania dodatkowego terminu, od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do jego wykonania.

- Niezależnie od powyższych postanowień ust. 2 niniejszej umowy, w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte – w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął termin na usunięcie naruszeń.

- Umowę uznaje się w szczególności za niewykonaną, jeżeli nie osiągnięto w pełni któregokolwiek zadania w ramach Etapów lub całych Etapów.

§ 13

Zmiany umowy

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w szczególności w następujących okolicznościach:

- służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Ogłoszeniu ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w Ogłoszeniu, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Ogłoszeniu ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- w przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- w przypadku, gdy zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- w przypadku, gdy zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają upoważnionych przedstawicieli do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy w osobach:

- reprezentant Wykonawcy - .......................................................................tel.:...................................

- reprezentant Zamawiającego - ...................................................................tel.:..................................

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA

………………………...                                                                      		            ……………………….

Załączniki:

1. Wykaz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia.

# Załącznik nr 1 do Umowy -  Wykaz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia.

Minimalne parametry poszczególnych elementów przyrządu:

- Kamera wizyjna IP z zapisem obrazu Full HD

- rozdzielczość minimalna 1920X1080;

- do podglądu online w miejscu pomiarów, z możliwością rejestracji;

- kamera powinna być wyposażona w 1/3” CMOS SENSOR o rozdzielczości  4MP, z możliwością ustawienia ilości klatek na sekundę;

- możliwość wsparcia wyjścia i wejścia audio jak również WDR;

- możliwość zasilania przez Ethernet;

- kamera powinna być osadzona na module zintegrowanym z 2 sterowanymi lampami LED;

- całość powinna być podłączona do modułu integrującego za pomocą kabla eternetowego;

- moduł powinien mieć wytrzymałość do 150 m.

- Kamera wizyjna/aparat fotograficzny wysokiej rozdzielczości do rejestracji zdjęć w miejscu pomiarów

- typ sensora: APS-C type (23.2 x 15.4mm);

- efektywna liczba pikseli co najmniej: 20.1MP;

- Aspect Ratio czujnika obrazu: 03:02;

- Digital zoom (zdjęcie): M: około1.4x S:około 2x;

- Digital zoom (film): M: około1.4x S:około 2x;

- formaty zapisu zdjęć:

    - wielkość zapisywanego obrazu co najmniej (pixels, MB),  w formacie 3:2 L: 5456 x 3632(20M), możliwość zapisywania obrazu o wielkości ½ i ¼  maksymalnego);

    - wielkość zapisywanego obrazu co najmniej (pixels/MB), 16:9 L: 5456x3064(17M), możliwość zapisywania obrazu o wielkości ½ i ¼  maksymalnego;

    - jakość obrazu (mody) JPEG Fine, JPEG Standard, RAW+JPEG;

- dynamiczny zasięg funkcji: EV-1 to EV20;

- format zapisu filmu:

    - MP4;

    - video kompresja: MP4: MPEG-4 AVC/H.264;

    - format zapisu dźwięku: MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch;

- kompensacja soczewek:  abberacja chromatyczna;

- nośniki zapisu: Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), microSD Memory;

- Kamera fotogrametryczna z modułem laserowym,

- moduł laserowy zintegrowany z programem analizującym obrazy podwodne do określenia długości, szerokości i pola powierzchni wskazanych przez zamawiającego obiektów, uwidocznionych w kadrze;

- Oświetlenie

- regulowane o mocy co najmniej 3000 lm;

- na regulowanych uchwytach dystansowych;

- co najmniej 2 szt. lamp LED;

- zintegrowane z modułem kamer IP wymienionym w punkcie „kamera wizyjna HD”.

- Czujnik ciśnienia

- określający głębokość pomiaru z dokładnością ±1m;

- zakresy ciśnień: od 0 ... 1 bar do 0 ... 600 bar;

- nieliniowość: 0.25 % lub 0.5 %;

- sygnał wyjściowy: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V;

- przyłącza elektryczne: DIN 175301-803 A i C, M12x1;

- luźne przewody 2 m;

- przyłącza procesowe: G1/4 DIN 3852-E, 1/4NPT,

- Echosonda

- precyzyjna echosonda określająca odległość od dna;

- zakres 0 - 50m;

- dokładność detekcji dna 1 cm;

- Miernik CTD+Tu,

- możliwość pracy samodzielnej, z rejestracją, niezależnie od Urządzenia Prototypowego do 300m;

- z wymiennymi czujnikami;

- na zestawie czujników, o parametrach:

| Parametr | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | -5°C – 45°C | ±0,005 °C | 0,001°C |
| Zasolenie (przewodność) | 0 – 90 mS/cm | ±0,01 ms/cm | 0,001 ms/cm |
| Ciśnienie | 0-500 dBar | 0.05% FS | 0.02% FS |
| Mętność | 0-3000 NTU | 2% zakresu lub ± 0.2 NTU | 0.01 NTU |

- Kompas

- dokładność: 1° RMS;

- Miernik prądów

- zainstalowany na osobnej ramie stawianej na dnie;

- profilowanie wody;

- częstotliwość: 600 kHz;

- max zasięg głębokości: 100m;

- głębokość pracy: 800m;

- strefa martwa: 0,7m;

- specyfikacja prędkości:

    - częstotliwość: 600kHz,

    - dokładność: 0,25%+-2,0mm/s,

    - wielkość komórki: 0,5- 4m,

    - max prędkość przepływu: 20 węzłów,

    - max ilość komórek: 170,

    - max częstotliwość pingowania: 2/sec;

- pobór mocy Max: 100watt,

- Rama nośna

- element stabilizujący położenie względem prądu wody;

- z elementami chroniącymi urządzenia;

- stelaż do mocowania przyrządów.

- Kablolina

- 50m;

- o parametrach umożliwiający bezstratny przesył i zapis danych z urządzeń nagrywających zapewniająca dwustronna transmisję komend i danych.

- GPS

- DGPS – Waas/EGNOS;

- zintegrowany z elementami pokładowymi;

- nie gorszy niż o parametrach:

    - akwizycja: 22mA(min)/ 30mA(typical) /37mA(max),

    - traking: 19mA(min)/ 24mA(typical) /36mA(max);

- Główny kontroler systemów

- do integracji i obsługi wszystkich czujników, oraz akwizycji, archiwizacji i wstępnej obróbki danych wraz z oprogramowaniem;

- procesor:

    - zapewniający minimum 3757 punktów wg testu PassMark dostępnego na stronie http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html z dnia 13.04.2016;

    - ilość rdzeni: minimum 2;

    - częstotliwość pracy: 2.0/3.0 GHz;

- pamięć RAM: minimum 8 GB DDR3;

- maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 16 GB;

- dysk twardy: minimum 256 GB SSD lub minimum 500 GB HDD;

- wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD;

- typ ekranu: dotykowy,  przystosowany do użytku na zewnątrz (minimum 1000 cd/m^2), format 16:9;

- przekątna ekranu: 14";

- nominalna rozdzielczość: minimum 1366 x 768 (HD);

- karta graficzna: zapewniająca minimum 547 punktów wg testu PassMark dostępnego na stronie http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html  z dnia 13.04.2016;

- dźwięk:

    - wbudowane głośniki stereo;

    - wbudowany mikrofon;

    - zintegrowana karta dźwiękowa;

- łączność:

    - Wi-Fi 802.11;

    - LAN 10/100/1000 Mbps;

    - Bluetooth 4.0;

- rodzaje wyjść / wejść:

    - Serial (16550A compatible): Dsub, 9-pin;

    - External display (VGA port): Mini Dsub, 15-pin;

    - HDMI: x1;

    - Headphones: Mini-jack, 3.5 DIA, stereo;

    - Microphone: Mini-jack, 3.5 DIA, stereo;

    - DC In: Jack;

    - USB 2.0: minimum 2szt;

    - USB 3.0: minimum 2 szt;

    - LAN: RJ-45;

    - Port Replicator: 100 pin;

- bateria: Lithium-Ion, minimum 6300 mAh;

- zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional (wersja 64-bitowa);

- klawiatura: układ QWERTY (amerykański międzynarodowy);

- dodatkowe informacje: Obudowa i komputer klasy SEMI  RUGGED;

- dołączone akcesoria: Zasilacz, bateria;

- gwarancja: minimum 24 miesiące;

- Oprogramowanie

- do podglądu i rejestracji danych;

- integrujące wszystkie dane z pomiarów, wraz z obrazem;

- zainstalowane na głównym kontrolerze systemów;

- oprogramowanie musi zawierać następujące funkcjonalności:

    - uruchamianie i zamykanie sekwencji pomiarowej kamer i czujników pomiarowych,

    - zbieranie danych z czujników pomiarowych i ich archiwizację na nośniku pamięci w głównym kontrolerze systemów.

- Nośnik zapisu

- dysk HDD o wielkości nie mniejszej niż 1TB.

- Skrzynia transportowa

- wodoodporna czarna sklejka 6,5 mm;

- dwustronnie laminowana;

- stalowe ocynkowane narożniki kulowe;

- dwie rączki kasetowe-sprężynowe nawierzchnie;

- 2 zamki klamrowe;

- cztery nóżki;

- udźwig do 50 kg.

- Urządzenie prototypowe powinno posiadać zasilanie 12 V.

- Wszystkie elementy powinny być zintegrowane na jednej ramie, dla pracy z jedną kabloliną oraz wspólnym oprogramowaniem.